湿地城市网络项目

介绍

2024年10月，在东营举行的第三届湿地城市市长圆桌会议上，湿地城市网络成员批准了《湿地城市网络行动计划2025-2028》。该计划为成员湿地城市和湿地城市网络秘书处与合作伙伴组织合作，通过具体活动落实《湿地城市网络战略计划》提供了基础。

从 2027 年开始，湿地城市网络秘书处计划实施与《2025-2028 年湿地城市网络行动计划》中概述的具体活动相一致的项目：

- 活动 1.2：与非政府组织和政府主导的教育机构合作，推广湿地学校，开展“学校结对”活动

- 活动 1.5：共享和调动财政资源，用于实施优先湿地项目

- 活动 2.1：组织并开展线上或线下培训活动和技术会议

- 活动 2.6：协助获取湿地保护和合理利用项目的国际资助

- 活动 3.4：提出建议措施，通过最大限度地发挥合理利用湿地资源所带来的效益，提高湿地城市的知名度

程序

湿地城市网络秘书处将支持实施三 (3) 项拟议方案，供湿地城市网络成员审议：

1. 湿地学校交流项目

（与活动 1.2 一致）

《拉姆萨尔湿地公约》第十四号决议“正规教育部门的湿地教育”强调了正规教育在提高公众对湿地的认识、理解和欣赏方面的重要作用。该决议鼓励缔约方系统地将湿地教育纳入学校课程，并探索与湿地城市建立伙伴关系。

长期预防湿地退化以及实现城市与自然的可持续共存，取决于下一代。为了培养国际公民意识，“湿地学校交流项目”旨在连接全球学生。通过指定“湿地学校”，湿地城市网络成员可以将当地课堂转变为全球教育网络的节点。

就本网络而言，“湿地学校”可定义为任何提供以湿地为主题的教育项目、课程或课外活动的初等或中等教育机构。这一宽泛的定义确保了所有学校只要积极致力于提高环保意识，无论其机构结构或与当地湿地的物理距离如何，均有资格参与。

鼓励每个成员湿地城市指定至少一所湿地学校，并加入湿地城市网络的湿地学校交流项目。为消除出行障碍并确保公平获取资源，湿地城市网络秘书处将通过以下两条运作途径促进湿地学校之间的交流：

- 基于请求的在线交换

秘书处将采用需求驱动的方式，而非千篇一律的分配方式。有意向的湿地学校需提交交流申请，详细说明其目标群体、当地湿地概况以及具体的合作学习目标（例如，水质对比分析或候鸟追踪）。湿地城市网络秘书处将根据这些申请评估其契合度，并组织定制化的线上交流会议。

- 市长圆桌会议整合

在财政和运营资源允许的情况下，湿地城市网络秘书处将建立线下交流渠道。来自已配对湿地学校的优秀学生或教师代表将被邀请参加湿地城市市长年度圆桌会议期间的专项学生项目。这将为湿地学校代表提供机会，让他们直接向湿地城市的市长和官员以及其他湿地利益相关者展示线上交流的成果。

2. 符合ESG标准的湿地项目组合

（与活动 1.5、2.1 和 2.6 相符）

2004年联合国报告首次在主流话语中提及了一项原则，即在进行投资决策时考虑环境、社会和治理（ESG）因素。采纳ESG原则的商业组织为促进湿地保护和合理利用等可持续项目提供了契机。

湿地城市网络秘书处将协助商业机构获取经过核实、信誉良好且获得社区支持的湿地项目，并将汇编一份由湿地城市网络成员开发的、可供投资的湿地项目清单。该计划旨在将湿地保护从地方政府的财政负担转变为对私营企业投资具有吸引力的选择。

为了最大限度地降低投资风险并确保长期的企业合作关系，每个湿地城市成员提交的大型项目提案都必须包含以示范点为中心的分阶段实施模式。

- 第一阶段：示范里程碑

在全面实施项目之前，“湿地城市”计划必须指定并恢复至少5%至10%的目标区域作为醒目且可衡量的示范区。这一初始阶段旨在验证项目概念，生成基线数据并展现生态效益。

- 第二阶段及后续阶段：规模化企业入职

一旦示范阶段取得成功，湿地城市网络秘书处将以此为案例研究或现场展示平台，邀请并获得企业机构对后续扩展阶段的支持。剩余区域可以划分并分多个后续阶段进行修复，并根据湿地的实际面积和参与的企业赞助商数量动态调整规模。这使得多家公司可以参与项目的特定阶段或部分，从而降低企业融资的门槛。

为了成功地将项目提案与私人资本对接，湿地城市网络秘书处将实施两项积极主动的参与策略：

- 定向ESG投资组合分布

湿地城市网络秘书处将把成员湿地城市提交的所有标准化项目提案汇编成统一的“湿地城市网络ESG投资组合”。该汇编将直接分发给目标商业机构。

- 市长圆桌会议企业整合

湿地城市网络秘书处可向私营部门开放其旗舰活动——年度湿地城市市长圆桌会议——的特定环节。相关企业将受邀参加，有机会与湿地城市市长和官员面对面交流，审阅项目方案，并学习第一阶段的案例研究。

3.《湿地城市》杂志：“芦苇丛之外”

（与活动 3.4 一致）

根据第十四号决议第 10 项“更新公约湿地城市认证”，湿地城市通过努力提高公众对湿地价值的认识，特别是通过开展信息传播活动等方式，获得认可。

除了湿地资源外，湿地城市还可以发展多元化的可持续旅游业，重点关注非生态型和以人为本的景点。“芦苇之外”是由湿地城市网络秘书处筹办出版的一本杂志，刊登吸引美食爱好者、历史爱好者和文化游客的文章。

- 超本地厨房

本专栏专门介绍只有当地人才知道的烹饪秘诀，包括采用独特地域烹饪技法的传统餐厅、应季食材市场以及构成城市饮食文化的祖传食谱。

- 活历史与活传说

专题报道深入挖掘地方民俗、历史建筑、都市传说和地标性建筑。它着重讲述人类聚落如何生存和发展，重点介绍城堡、传统民居、老城区和纪念碑，并讲述引人入胜的历史故事。

- 工匠和传统工艺

展示湿地城市的人力资本，例如当地的织工、陶工、表演艺术家和节庆组织者，他们让区域特色得以传承。

该杂志将每年出版两期，每期包含三到五个湿地城市的投稿，同时发行数字版和限量印刷版，分发给所有《拉姆萨尔公约》缔约方和湿地城市。